Escopo aplicação web VerdeNórdico

- Visão Geral do Produto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web composta por três pilares: uma Landing Page institucional de alto impacto visual, um e-commerce funcional em modelo de validação (sem transação financeira real) com sistema de login, e um Dashboard Administrativo para análise demográfica e métricas de interesse de compra.

- Nome da Empresa: VerdeNórdico

- Ramo de Atuação: Decoração Minimalista e Botânica Sustentável

- Produtos: Vasos de concreto artesanais, suportes em macramê, terrários e kits de jardinagem.

- Stack Tecnológica: Figma (UI/UX), Python/Django (Backend/Admin), HTML5/CSS3/JavaScript (Frontend), SQLite (Banco de dados) e Chart.js via CDN (Gráficos).

- Detalhamento das Funcionalidades por Seção

- Seção 1: Landing Page & Experiência do Usuário

Focada em branding, conversão e introdução da marca ao mercado digital.

  - Design Moderno: Estética clean, paleta minimalista (tons verdes e terrosos) e responsividade total (desktop/mobile).

  - Animações Fluidas: Efeitos de scroll animation (revelação de elementos) e hover nos cards de produtos.

  - Seções: Hero section com CTA (Call to Action), manifesto de sustentabilidade e carrossel de produtos em destaque.

- Seção 2: Controle de Acesso (Autenticação)

Área dedicada à identificação e coleta de dados demográficos dos clientes.

- Cadastro de Usuários: Formulário contendo Nome, E-mail, Senha e a seleção obrigatória de Gênero (Masculino, Feminino ou Prefiro não dizer).

- Login e Logout: Sistema de sessão seguro gerenciado pelo Django.

- Regra de Negócio: O usuário navega livremente, mas precisa estar logado para simular uma compra.

- Seção 3: E-commerce MVP & Fluxo de Validação

A simulação da jornada de compra para coletar dados de interesse de mercado.

  - Catálogo e Busca: Exibição dinâmica dos produtos armazenados no SQLite com barra de pesquisa funcional.

  - Carrinho de Compras: Gerenciamento local (via JavaScript) para adicionar, remover e calcular o subtotal de itens.

  - O Botão "Fake Door" (Gatilho do MVP):  Se o usuário não estiver logado e clicar em "Finalizar Compra", o sistema o redireciona para a tela de login.

    - Se o usuário estiver logado, ao clicar em "Finalizar Compra", o JavaScript impede o checkout real, exibe um modal explicativo e dispara uma requisição em segundo plano para o Django salvar um “Pedido Simulado” no banco de dados.

- Seção D: Dashboard Administrativo & Analytics

Área restrita e exclusiva para os gestores da VerdeNórdico (acesso protegido por nível de permissão is_staff no Django).

  - Cards de Métricas Principais (Mês Atual):

    - Usuários Cadastrados: Total absoluto de clientes na base.

    - Novos Usuários: Volume de novos registros no mês vigente.

    - Total de Vendas (Simuladas): Somatório em Reais ($) de todas as intenções de compra registradas no mês.

  - Módulo de Gráficos (Chart.js):

    - Gráfico Demográfico (Pizza): Distribuição percentual de usuários por gênero (Masculino vs. Feminino vs. Prefiro não dizer).

    - Gráfico de Desempenho (Linhas ou Barras): Evolução mensal da quantidade de pedidos simulados ao longo do ano.

  - Aba de Gestão de Usuários:

    - Lista de Usuários: Usuários exibidos em lista com Nome, E-mail, Gênero selecionado e Data de Cadastro de todos os clientes.

  - Aba de Gestão de Produtos:

    - Lista de Produtos: Produtos listados em cards, com foto, nome, descrição e preço

    - Edição de Produtos: Os produtos exibidos nos cards devem ser editáveis, ou seja, deve ser possível altera foto, descrição, nome ou preço do produto selecionado. Além disso o administrador deve poder excluí-los, caso deseje

    - Adição de Produtos: Botão no canto inferior direito da página que ao ser clicado deve abrir um modal com formulários

      - Formulário de Cadastro de Produto: Formulário possui campos de: nome, descrição, imagem e preço

- Matriz de Escopo (O que entra vs. O que não entra no MVP)

Para garantir a entrega ágil e manter a natureza de um MVP, fronteiras de desenvolvimento foram estabelecidas para evitar o crescimento descontrolado do escopo:

| Funcionalidade | Está no Escopo | Fora do Escopo |
| --- | --- | --- |
| Meios de Pagamento | Botão visual de finalização de compra. | Integração com gateways ( Pix, cartões, etc.). |
| Cálculo de Frete | Exibição de frete fixo ou inexistente. | Integração com API dos Correios ou transportadoras. |
| Gráficos e Relatórios | Gráfico de gênero e volume de vendas mensal. | Relatórios exportáveis em PDF/Excel ou filtros customizados de data. |
| Segurança Administrativa | Bloqueio de rotas para usuários comuns. | Níveis complexos de hierarquia administrativa (múltiplos papéis). |